## Slide 1: 时不我贷
P2P小额贷平台
组长：戈峰
组员：许家乐、高转明、吴淦民、谷明政、钟宇轩、孙文、林钊

## Slide 2: 时不我贷
课题背景
系统演示
文档编写及分工
总结

## Slide 3: 时不我贷
课题背景
系统演示
文档编写及分工
总结

## Slide 4: 项目背景
本平台将定位在中大型企业内部，面向企业员工，提供小额信贷撮合的信息中介服务。
本平台采用稳健的线上无抵押无担保的模式，主要解决员工投资和借款的需求，平台以服务员工为第一目标，不收取任何服务费，费用直接在借款人和投资人直接发生。
本平台需实现投资人和借款人在网页端办理借款与投资业务的功能。

## Slide 5: 时不我贷
课题背景
系统演示
文档编写及分工
总结

## Slide 6: 功能清单

## Slide 7: 用户认证模块
注册：
  用户输入工号等信息进行注册，工号等用户信息可通过平台提供的管理员账号提前导入。
  平台只提供普通用户的注册
登录：
  用户选择普通用户、担保人、审核员、管理员四种用户类型中的一种。
忘记密码：
  用户可以通过验证身份证号修改密码。
亮点功能：注册账号时，手机号码的验证
可用于注册的工号：SCUT011-SCUT015

## Slide 8: 账号模块
提现
充值
修改支付密码
查询资金流水
账号的初始支付密码：000000
平台模块
催款
  在用户还款逾期后，由平台发短信和站内信通知用户还款
垫付
  平台提供了备用金账户，在用户未能按时还款时，先由备用金账户垫付。
账号：user01
密码：000000

## Slide 9: 借款人模块
征信
  用户填写征信资料，由审核员审核。
借款
  用户提出贷款请求，由担保人审核。
查询借款
还款
  用户在每个月指定的日期之前还款。
亮点：征信和借款这两个功能的后台逻辑十分完备，用户在借款之前需要填写征信资料，可上传附件，征信资料由审核员进行审核，并进行审核评级，审核评级和其它资料一起形成最终的信用评级，这一信用评级直接影响用户的贷款额度。
同样的，用户在提出借款请求后会有担保人来决定是否担保此次借款，若确定担保，在借款人还款逾期后，由平台垫付。

## Slide 10: 投资者模块
产品撮合
  平台提供了专门的产品页面展示所有可购买的产品
  可查看产品的详细信息
  可查看借款人的详细信息
  选择不感兴趣则会忽略此产品
购买产品
  需要用户输入正确的支付密码

## Slide 11: 担保人模块及审核员模块
担保人：
  处理担保请求
  处理逾期记录
    冻结银行账号
    解冻银行账号
审核员：
  处理审核资料
  查询历史审核
担保人账号：guara01
密码：000000
审核员账号：audit01
密码：000000

## Slide 12: 管理员模块
查询用户
冻结用户/解冻用户
  冻结账号无法登录
  无法获取冻结账号的个人资料
  冻结账号已发布的产品暂时冻结
  涉及冻结账号的资金操作无效
批量/手动导入用户
查询操作日志
查询产品
亮点：本平台提供了excel接口，管理员可通过excel表格批量导入用户，也可以选择手动输入数据导入用户。

## Slide 13: 消息模块
查看消息
  查看普通用户消息
  查看审核员消息
  查看担保人消息
  查看管理员消息
消息可标为已读

## Slide 14: 时不我贷
课题背景
系统演示
文档编写及分工
总结

## Slide 15: 文档编写
重要文档：
  需求文档（戈峰）
  设计文档（高转明、钟宇轩、许家乐）
    概要设计文档（高转明）
    详细设计（钟宇轩）
      接口设计（许家乐）
      数据模型（许家乐）

## Slide 16: 需求文档
里程碑：
  2019.06.07 戈峰分配需求文档编写任务，每人编写至少两个功能的事件流
  2019.06.09 对成员编写的事件流进行汇总，完成初版需求文档v1.0
  2019.06.09 召开需求文档评审会议，全部成员一起研读需求文档并提出意见，并确定后端和前端人员分工
  会议记录员：戈峰
功能划分

## Slide 17: 设计文档
里程碑：
  2019.06.12 高转明完成系统逻辑架构的设计，完成初版概要设计文档v1.0
  2019.06.13 召开概要设计文档评审会议，全部成员一起研读文档，张老师给出意见
  会议记录员：戈峰
系统逻辑架构
本阶段所包含的文档

## Slide 18: 设计文档
里程碑：
  2019.06.14 高转明分配详细设计文档编写任务，后端编码人员每人负责至少两个模块的设计
  2019.06.15 钟宇轩对所有模块设计进行汇总，完成初版详细设计文档v1.0
  2019.06.16 召开详细设计文档评审会议，全部成员一起研读文档并提出意见
  会议记录员：戈峰
本阶段所包含的文档
详细设计文档目录结构

## Slide 19: 编码分工
前端：谷明政、林钊、孙文、钟宇轩
后端：许家乐、高转明、戈峰、吴淦民
（以下按工作量大小排序）

## Slide 20: 戈峰
负责需求文档的统筹与编写；
参与详细设计文档相关模块的编写；
负责后端代码的用户认证模块、管理员模块、投资者模块；
负责项目整体的统筹。

## Slide 21: 高转明
参与需求分析并编写需求文档相关部分；
负责概要设计和详细设计并编写概要设计文档、详细设计文档的的相关部分；
负责后端代码的账号模块、借款人模块及用户资料模块；
完成Nginx服务器配置；
协助前端编写消息页面并调整页面样式。

## Slide 22: 许家乐
参与需求分析并编写需求文档相关部分；
负责详细设计中的数据模型和接口设计；
负责后端的征信审核模块、消息模块、平台模块；
负责前端的样式调整。

## Slide 23: 谷明政
参与需求分析并编写需求文档相关部分；
主要负责前后端接口联调，包含联调所需的配置工作以及各页面的联调代码。
负责前端的基础样式和功能的设计，包含普通用户的借款页面、产品页面、还款页面、资金流转记录界面、个人征信页面以及消息界面；担保人的担保请求页面；审核员的审核界面和所有审核信息界面；管理员的用户页面、产品页面和操作日志界面。

## Slide 24: 钟宇轩
参与需求分析讨论及文档编写
参与概要设计文档编写
负责详细设计文档编写
参与平台前端页面以及与后台交互的开发：
  主要参与负责的页面：提现页面，充值页面，审核员页面，部分页面的调试

## Slide 25: 吴淦民
参与需求分析并编写需求分析文档借款人提现和投资人充值部分；
负责编写概要设计文档中的模块划分部分的文档；
负责后端担保人模块的部分编码；
负责文档管理。

## Slide 26: 孙文
参与需求分析并编写需求文档部分内容
负责测试文档
负责前端页面新建借款、支付界面等页面的编写

## Slide 27: 林钊
参与需求设计并编写需求文档相关部分
负责前端原型设计并设计前端原型
负责前端，进行前端任务分配，构造前端框架，编写登陆、注册、用户主页面等页面
协助进行前后端联调

## Slide 28: 时不我贷
课题背景
系统演示
文档编写及分工
总结

## Slide 29: 总结
项目进展与预期基本一致，甚至略有超前
项目中途需求变更过多
网站达到了基本可用性，符合预期要求