2019/6/9 周日晚7点-8点

# 需求说明书评审会议

参与人：戈峰（组长）、高转明、许家乐、谷明政、孙文、钟宇轩、林钊、吴淦民

会议内容：

1.研读需求说明书，对需求说明书的每一个用例和时间流做出评审，并由会议记录员记录需求更改的内容。

2.由配置管理员发布配置管理文档，对项目的代码/文档如何管理做详细的解释。

3.安排下一周的大概任务和目标。

4.商量概要设计的具体分工。

5.商量前后端代码的人员分工。

会议总结：

1. 需求部分的“冻结工资/解冻”是自动的还是管理员手动进行的？
2. 将系统的用户分成三种：普通用户/担保人/管理员
3. 平台的用户注册用手机号码验证，具体的第三方短信模块由许家乐负责。
4. “登出”的事件流需要加上“返回登录页面”。
5. 明天要设计完数据字典和数据模型。
6. 产品撮合为什么在产品购买之后？产品撮合具体指的是什么？
7. 1和6需要在线上或者星期四的时候向老师询问。
8. 前后端分工，前端：谷明政/钟宇轩/孙文/林钊，后端：吴淦民/许家乐/戈峰/高转明。